Umowa  (wzór)

zawarta w dniu  ......................2018 r. w Cieszynie, pomiędzy

Gminą Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn, reprezentowanym przez Dyrektora MZD  Wiesława Sosina, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna zwaną dalej  „Zamawiającym” a

...................................................................................

reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy "Wykonawcą", w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego                           o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie” - ETAP 1.

2. Zakres robót zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 niniejszej   umowy 
w terminie do 21.12.2018r.

§ 3

1. Za wykonanie zadania określonego w ust.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą złożoną w przetargu, jednakże w wysokości  nie przekraczającej kwoty netto: …............................... zł   + obowiązująca stawka podatku Vat, która na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 23 %.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe  wykonawcy brutto, zgodne z ofertą złożoną w przetargu wynosić będzie: …................... zł (słownie: ……………………………………..)

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1  umowy.

4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie jednej faktury.

5. Termin   płatności   wynosić   będzie do 21 dni   od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury.

6. Wykonawca    oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  posiadającym    numer    identyfikacji podatkowej NIP: ................................

7. Faktury  należy   wystawiać   na   nabywcę: Miasto   Cieszyn,  adres:    Rynek 1,                           43 - 400 Cieszyn, NIP:  548 24 04 950.   Odbiorcą   jest:  Miejski   Zarząd  Dróg,  adres:                            Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, ul. Liburnia 4. Adres  na   który  należy  przesłać faktury za zrealizowane roboty to: Miejski Zarząd Dróg, Liburnia 4, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburnia 4.

8. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego: ………………………………………………..

§ 4

Obowiązki Zamawiającego:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem robót,

- zapewnienie nadzorów inwestorskiego,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia robót do odbioru.

- przystąpienie do odbioru końcowego robót po potwierdzeniu jego gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wypłata wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowane roboty.

§ 5

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z projektem,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- zgłaszanie w trakcie prac inspektorowi nadzoru do odbioru wykonanych robót zanikających,

- informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub być przyczyną opóźnienia terminu ich zakończenia,

- stosowanie materiałów budowlanych spełniających obowiązujące normy i posiadające wymagane atesty,

- prawidłowe oznakowanie miejsca robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na drodze w okresie ich wykonywania, oraz po zakończeniu realizacji poszczególnych części robót,

- wykonanie robót objętych umową w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż to konieczne użytkowania terenów przyległych oraz korzystania z sieci energetycznej innym użytkownikom,

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
z zachowaniem przepisów BHP,

- naprawa szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,

- zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  końcowego,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru  końcowego,

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego,

- usunięcie stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych 
w okresie odbioru częściowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w terminach wyznaczonych w umowie.

- Zatrudnianie przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 666 z późn. zm.) wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju (ogólnobudowlane, drogowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórkowe, roboty elektryczne) w ramach niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej wykonawcy, w tym kierownika budowy (robót) oraz dokumentowanie ww. obowiązku. Sposób dokumentowania oraz czynności kontrolne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Z chwilą przejęcia terenu robót na Wykonawcę przechodzi obowiązek utrzymania porządku na tym terenie, a także odpowiedzialność za zaistniałe szkody powstałe na nim.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przed ich rozpoczęciem na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego i dostarczenia dokumentów zaświadczających o zawarciu umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót między innymi z tytułu: szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi wszystkimi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Wymagana wysokość sumy ubezpieczenia:

- w stosunku do robót – kwota odpowiadająca wynagrodzeniu umownemu wg § 2 ust.2

- w stosunku do urządzeń placu budowy i  sprzętu zgromadzonego przez Wykonawcę na terenie budowy – kwota odpowiadająca wartości odtworzeniowej.

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przelania cesji praw  z umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego lub banku kredytującego.

§ 7

- Odbiór robót nastąpi po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego powiadamiając o tym  niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego.

- Zamawiający, inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie do  14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia wymienionego w ust.2 umowy, przeprowadzą w obecności kierownika budowy czynności sprawdzające w celu potwierdzenia osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w tym kompletności dokumentacji powykonawczej oraz dokonają odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

- Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

- Odbiór wykonanych robót odbędzie się komisyjnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

- Po zakończeniu zadania Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, której wzór stanowi załącznik do umowy.

- Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

- Wykonawca ma prawo  podpisać umowę  z podwykonawcami  w zakresie  wymienionym 
w ofercie.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni, projekt umowy lub zmianę projektu umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmian o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub jej zmian 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia zawartej umowy o podwykonawstwo   zgłasza pisemny sprzeciw w przypadku gdy:

- niespełnione zostały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 21 dni, od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

- zawiera inne postanowienia niż zaakceptowany projekt umowy przez Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o terminowych zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu  potwierdzenie przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom, który rozumiany jest jako dowód zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdy ta kwota będzie niewystarczająca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu brakującą kwotę w ciągu 14 dni od wezwania do zapłaty.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą  a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą i przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 4 – 10, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

§ 9

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi  …… miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Pisemną gwarancję Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót;

- usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia  odbioru końcowego robót.

- Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót najdalej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy oraz wyznaczeniu terminu na usunięcie ewentualnych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca żądając usunięcia stwierdzonych wad wyznacza Wykonawcy termin 3 dni na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji określonego w ust.1.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca – z własnej woli i bez uzasadnionych przyczyn – nie rozpoczął robót w terminie określonym w protokole przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił ponownie do robót,

- jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny                       z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz postanowieniami umowy, kiedy termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na zmianę sposobu wykonywania robót bezskutecznie upłynął,

- przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia w wysokości i zakresie określonym w §6,

- w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 12 lub konieczności dokonania na ich rzecz bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w formie kar umownych z następujących tytułów:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia, o którym mowa w §3 ust 2.  umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 2. za każdy dzień opóźnienia, ponad uzgodniony termin realizacji.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia za roboty, których wady dotyczą, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

- Zgodnie z art. 143d ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może naliczyć dodatkowo Wykonawcy następujące kary umowne:

1) w wysokości 6.000,00 zł  brutto za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) w wysokości 500,00 zł brutto z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie,

3) w wysokości 5.000,00 zł brutto z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

4) w wysokości 1.000,00 zł brutto z tytułu nieprzedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

5) w wysokości 1.000,00 zł brutto z tytułu niewprowadzenia żądanej zmiany umowy o podwykonawstwo   w zakresie terminu płatności,

6) w wysokości 1.000,00 zł za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, o który mowa  w §4 ust 2. , w terminie wskazanym przez Zamawiającego

2.  Kara umowna należy się niezależnie od tego czy doszło do powstania szkody.

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego          stanowiącego różnicę między wysokością szkody a wysokością tej kary.

4. Wykonawca wyraża zgodę i wnosi o potrącenie naliczonej kary umownej 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 142 i art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, opisanych w punkcie 16 SIWZ.

§ 13

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 14

Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16

1. Wszelkie przekazane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej umowy, jej wykonywania i rozliczania, a w szczególności do:

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

- wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f. Rozporządzenia).

2. Dane osobowe, które zostały przekazane administratorowi w ramach wykonania niniejszej umowy, nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania niniejszej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń mogących wynikać w ramach realizacji tejże umowy, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest umowa, wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania niniejszej umowy.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |