OŚR.272.3.2020.3

Umowa

/WZÓR/

zawarta w Cieszynie, w dniu ……... listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Cieszyn, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn, NIP 548-24-04-950, reprezentowaną przez Gabrielę Staszkiewicz – Burmistrza Miasta Cieszyna, zwaną dalej Zamawiającą,

a

………………………………………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zamawiającą zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni komunalnej w sezonie wegetacyjnym 2020, do dnia 10 grudnia 2020 r., obejmujące swoim zakresem:

- pozyskanie (zakup u producenta), transport i zabezpieczenie (do czasu realizacji nasadzenia) materiału szkółkarskiego,

- przygotowanie terenu do nasadzeń (wykoszenie, odchwaszczenie, uporządkowanie, przerycie, wyrównanie, itp.),

- sadzenie na terenach zieleni (parki, skwery, zieleńce, zieleń przyuliczna, zadrzewienia i zakrzewienia) stanowiących własność Gminy Cieszyn:

  - drzew liściastych,

  - żywopłotów oraz krzewów liściastych,

- zabezpieczenie wysadzonego materiału szkółkarskiego (np. poprzez opalikowanie, ściółkowanie zrębkami).

- 2.	Nasadzenia będą realizowane na podstawie szczegółowego zakresu  przedmiotowego  zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, na zasadach i zgodnie z wymogami  określonymi w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane nasadzenia i posadzony materiał szkółkarski do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

- Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi określonej w umowie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług wyniesie nie więcej niż: ………….. brutto (słownie: …………………………………………………….).

- Strony ustalają, że Zamawiająca zapłaci za rzeczywiście wykonaną część umowy, a rozliczenie za wykonane prace będzie ustalone w oparciu o faktycznie wykonane ilości nasadzeń pomnożone przez ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy.

§ 3

- Zamawiająca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru nad realizacją usługi objętej umową będzie pełnić Janina Strach – kierownik Działu Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta, Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie, ul. Liburnia 4.

- Wykonawca honorował będzie wszelkie uwagi dotyczące wykonania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, dokonane przez inspektora nadzoru Zamawiającej.

§ 4

- Zamawiająca zobowiązuje się dokonać odbioru usługi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia jej zakończenia przez Wykonawcę.

- Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zadania w odniesieniu do zakresu przedmiotowego zamówienia oraz zasad i wymogów jego realizacji, określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do umowy.

§ 5

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto, po dokonaniu odbioru usługi, o której mowa w § 4 ust. 1, potwierdzonej pisemnym protokołem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (wystawionej na Miasto Cieszyn w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP 548-24-04-950), do 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.

§ 6

- W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającej kary umownej w wysokości 1,0 % całkowitej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- W przypadku niewykonania usługi zgodnie z planem nasadzeń oraz ustaleniami z inspektorem nadzoru, Zamawiająca zobowiąże Wykonawcę do usunięcia usterek w ramach prac poprawkowych w terminie określonym przez Zamawiającą.

- Wykonawca, odpowiadać będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy bez względu na swoją winę a zatem na zasadne ryzyka.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac poprawkowych w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającej kary umownej w wysokości 2% całkowitej wartości wynagrodzenia za  każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest wyższa niż zastrzeżone w ust. 1 i 5 kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiająca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Osobą do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Małgorzata Węgierek – starszy inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 47 94 272, ochrona@um.cieszyn.pl, reprezentująca Zamawiającą oraz pan Jerzy Franek, tel. 603 755 940, reprezentujący Wykonawcę.

§ 8

Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, które powstały w związku z realizacją umowy oraz szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającej.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającej oraz Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                          Zamawiająca