umowa  (wzór)

zawarta została w dniu ......... 2021 roku w Cieszynie pomiędzy: Gminą Cieszyn, adres: Rynek 1, kod pocztowy: 43- 400 Cieszyn reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Kubalę, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna, nr OR-I.0052.192.2021 z dnia 30.07. 2021 roku,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

.....................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy "Wykonawcą", w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy.

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej pn.:" Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu  ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleszów zgodnie z  ofertą  Wykonawcy   z dnia ............2021 r.

§ 2.

Termin zakończenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej,  stanowiący przedmiot umowy ustala się:

- Przedstawienie do uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji rozwiązania projektowego: do 3 tygodni od podpisania umowy, tj: .......

- Termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o ZRID: do 15.11.2021 r.

- Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej (elementy ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia), nie będącej załącznikami do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:  do 10.12.2021 r.

§ 3.

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę:  .............. zł brutto (słownie: ............................. złotych ..../100)

2. Wynagrodzenie to obejmuje  wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w  ust.1, obejmuje w szczególności należności za:

a) opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie drukowanej (papierowej) - w 5 egzemplarzach oraz odpowiedników w formie elektronicznej na nośniku CD - w 2 egzemplarzach

b) upoważnienie do korzystania z dokumentacji wymienionej w ust. 1 w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy,

c) przeniesienie praw zgodnie z § 12 umowy,

d) przeniesienie własności egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono dokumentację.

4. Faktury  należy   wystawiać   na   nabywcę: Miasto   Cieszyn,  adres:    Rynek 1,                           43 - 400 Cieszyn, NIP:  548 24 04 950.   Odbiorcą   jest:  Miejski   Zarząd  Dróg w Cieszynie,  adres:   Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn,  Adres  na   który  należy  przesłać faktury za zrealizowane roboty to: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, , 43- 400 Cieszyn,   ul. Liburnia 4.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

6. Termin płatności faktur ustala się na 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

7. Płatności dokonywane będą przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze , który jednocześnie jest zgłoszony i ujęty w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru czyli na tak zwanej „białej liście” lub na jakiekolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście” pod rygorem odmowy zapłaty.

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) dostarczenia niezwłocznie Wykonawcy wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu informacji i/lub dokumentów, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy,

b) pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

§ 5.

Wykonawca udziela gwarancji  jakości wykonania przedmiotu umowy, dla zakresu związanego z dokumentacją projektowo – kosztorysową, obejmującej odpowiedzialność za likwidację skutków błędów i niedoróbek stwierdzonych w przedmiocie umowy przed i w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Zamawiający oświadcza, ze osobą upoważniona do dokonywania szczegółowych ustaleń co do realizacji przedmiotu umowy jest Pan Wincenty Fedrizzi – Kierownik Działu Zarządzania i Nadzoru Drogowego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

2. Wykonawca honorował będzie wszelkie uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy dokonane przez osobę wymieniona w ust 1.

§ 7.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi* (z pomocą Podwykonawców)*.

2. Przed zawarciem ewentualnej umowy z podwykonawcą - Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 3 dni od otrzymania wniosku.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym jednostkom projektowym oraz innym osobom bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, jeżeli uzna i udowodni, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

3. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 9.

1. Zamawiający upoważniony jest do naliczenia następujących kar umownych:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i niedoróbek stwierdzonych w dokumentacji.

2.Zamawiający  naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy. Pod pojęciem opóźnienia rozumie się niedotrzymanie terminu określonego w § 2  umowy lub terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad i niedoróbek,

3. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest wyższa niż kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot kar umownych                           z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku stwierdzenia nie uzasadnionego opóźnienia Wykonawcy powyżej 30 dni w realizacji przedmiotu umowy lub jego części. Zamawiający będzie w takim wypadku uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania odszkodowania na zasadach określonych w § 9.

§ 11.

1. Przekazanie przedmiotu umowy, nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego           w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

2.  Usunięcie wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji, musi być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.

§ 12.

1. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub jej części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,              a w szczególności:

a) do wykorzystania projektu przy realizacji robót i prac objętych dokumentacją oraz do zastosowania do innych robót i prac wykonywanych przez Zamawiającego lub Gminę Cieszyn bądź jej inne jednostki organizacyjne.

b) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

c) powielania dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub jej części dowolną techniką,

d) swobodnego wystawiania i prezentacji publicznej, w tym dla celów promocji tej inwestycji oraz miasta Cieszyna,

e) wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy realizacji robót poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnianie jej wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem w formie drukowanej oraz umieszczenie jej na stronach internetowych w formie pliku, umożliwiając jej pobranie wykonawcom zainteresowanym przetargiem,

f) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej,w szczególności internetu.

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów innych państw.

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

5. W przypadku, gdy korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo –kosztorysowej (zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu zarówno Zamawiającego, jak i osób trzecich.

6. W przypadku stwierdzenia wad prawnych dokumentacji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez obowiązku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 13.

W związku z koniecznością stosowania art. 29 - 31 ustawy Pzp, w dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

§ 14.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,         a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim   i prawach pokrewnych.

2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną, w rozumieniu art.1 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 17.

Administratorem danych wskazanych w umowie i w dokumentach z nią związanych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Liburnia 4, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, dostępne są pod linkiem:

https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2179/24041/przetwarzanie-danych-osobowych

§ 18.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 					ZAMAWIAJĄCY: