umowa

Zawarta została w dniu .............. 2022 roku w Cieszynie pomiędzy: Gminą Cieszyn, adres: 
Rynek 1, kod pocztowy: 43-400 Cieszyn reprezentowaną przez Dyrektora MZD
w Cieszynie Katarzynę Skotnicką, działającą na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna nr OR-I.0052.48.2022 z dnia 1.03.2022 roku

zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, 
a

.................................................................................. zwanym w dalszym ciągu umowy "Wykonawcą",

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy
w zamówieniu wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy, o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.:" Rozbudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie” w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........ 2022 r.

§ 2.

Termin zakończenia wykonania opracowania dokumentacji projektowej, stanowiący przedmiot umowy ustala się:

- Przedstawienie do uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji rozwiązania projektowego:
do 4 tygodni od podpisania umowy, tj.: do .......... 2022 r.

- Termin opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o ZRID): do 14.11.2022 r.

- Termin opracowania i złożenia do Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej (elementy ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia), nie będącej załącznikami do wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: do 15.12.2022 r.

§ 3.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ..................zł brutto (słownie: .................... złotych ...../100).

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone w ust.1, obejmuje w szczególności należności za:

- opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie drukowanej (papierowej) - w 5 egzemplarzach oraz odpowiedników w formie elektronicznej na nośniku CD - w 2 egzemplarzach

- upoważnienie do korzystania z dokumentacji wymienionej w ust. 1 w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy,

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy zgodnie z § 11 umowy,

- przeniesienie własności egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono dokumentację.

- Faktury należy wystawiać na nabywcę:

Miasto   Cieszyn, adres: Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn, NIP: 548 24 04 950.

Odbiorcą jest: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, adres: Liburnia 4,
43 - 400 Cieszyn.

Adres, na który należy przesłać faktury za zrealizowane roboty to: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Liburnia 4.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin płatności faktur ustala się na 14 dni od daty skutecznego doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

- Płatności dokonywane będą przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze, który jednocześnie jest zgłoszony i ujęty w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru, czyli na tak zwanej „białej liście” lub na jakiekolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego niewykazanego na „białej liście” Zamawiający może, według swego wyboru, wstrzymać płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lub dokonać płatności w procedurze podzielonej płatności („split payment”). W przypadku wstrzymania płatności przez Zamawiającego, termin wymagalności roszczenia nie biegnie do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na „białej liście”.

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Dostarczenia niezwłocznie Wykonawcy wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu informacji i/lub dokumentów, jakie mogą być niezbędne dla wykonania umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy,

- pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

§ 5.

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy, dla zakresu związanego z dokumentacją projektowo – kosztorysową, obejmującej odpowiedzialność za likwidację skutków błędów i niedoróbek stwierdzonych w przedmiocie umowy przed i w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 6.

- Zamawiający oświadcza, że osobą upoważniona do dokonywania szczegółowych ustaleń co do realizacji przedmiotu umowy jest Pan Wincenty Fedrizzi – Kierownik Działu Zarządzania
i Nadzoru Drogowego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

- Wykonawca honorował będzie wszelkie uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy dokonane przez osobę wymienioną w ust 1.

§ 7.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi* (z pomocą Podwykonawców)*.

- Przed zawarciem ewentualnej umowy z podwykonawcą - Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby bezpośrednio wykonującej przedmiot umowy, jeżeli uzna i udowodni, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz innych osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy jak za działania własne, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem usług, do wykonania których Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.

§ 8.

- Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od swojej winy, a zatem na zasadzie ryzyka.

- Zamawiający upoważniony jest do naliczenia następujących kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i niedoróbek stwierdzonych w dokumentacji,

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Pod pojęciem opóźnienia rozumie się niedotrzymanie terminu określonego w § 2 umowy lub terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad i niedoróbek.

  - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jest wyższa niż kary umowne lub powstała z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot kar umownych                           z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od, według wyboru Zamawiającego, całości umowy lub jej części, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego opóźnienia Wykonawcy powyżej 30 dni w realizacji przedmiotu umowy lub jego części, bez konieczności wzywania Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy i wskazywania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający będzie w takim wypadku uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania odszkodowania na zasadach określonych w § 8 ust. 2 pkt 3, § 8 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy.

§ 10.

- Przekazanie przedmiotu umowy, nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego           w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

- Usunięcie wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji, musi być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.

§ 11.

- Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub jej części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych w momencie ustalenia dzieła pól eksploatacji, a w szczególności:

- do wykorzystania projektu przy realizacji robót i prac objętych dokumentacją oraz do zastosowania do innych robót i prac wykonywanych przez Zamawiającego lub Gminę Cieszyn bądź jej inne jednostki organizacyjne.

- utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

- powielania dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub jej części dowolną techniką,

- swobodnego wystawiania i prezentacji publicznej, w tym dla celów promocji tej inwestycji oraz miasta Cieszyna,

- wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy realizacji robót poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnianie jej wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem w formie drukowanej oraz umieszczenie jej na stronach internetowych w formie pliku, umożliwiając jej pobranie wykonawcom zainteresowanym przetargiem,

- wprowadzenie do pamięci komputera, sieci multimedialnej oraz komputerowej, w szczególności Internetu,

- wprowadzania zmian, modyfikacji i poprawek.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów innych państw.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu względem przedmiotu umowy osobistych praw autorskich, w szczególności decydowania, w jaki sposób i kiedy wykorzystać przedmiot umowy, dokonywania lub zlecania dokonywania w nim dowolnych zmian, opracowywania i rozpowszechniania utworów zależnych oraz rozpowszechniania przedmiotu umowy bez konieczności wskazywania autorstwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych i innych uprawnień w sposób naruszający uzasadnione interesy Zamawiającego, w szczególności niekorzystania z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ze względu na swoje istotne interesy twórcze oraz publiczne udostępnienie utworu w nieodpowiedniej formie lub ze zmianami, którym Wykonawca mógłby słusznie się sprzeciwić.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich oraz do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych na korzystanie z utworu.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja będzie wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała osobistych i majątkowych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

- W przypadku, gdy korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo –kosztorysowej (zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy) naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu zarówno Zamawiającego, jak i osób trzecich.

- W przypadku stwierdzenia wad prawnych dokumentacji Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa przewidziane obowiązującymi przepisami, w szczególności wynikające z rękojmi, w tym prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez obowiązku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§ 12.

W związku z koniecznością stosowania art. 29 - 31 ustawy Pzp, w dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  - Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną, w rozumieniu art.1 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 16.

Administratorem danych wskazanych w umowie i w dokumentach z nią związanych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, Liburnia 4, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, dostępne są pod linkiem:

https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2179/24041/przetwarzanie-danych-osobowych

§ 17.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 					ZAMAWIAJĄCY: